| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* ЙОМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ2М2№Е СОВЕТЫ 453675, Йомаш ауылы, Совет урамы, 26, тел.(34751) 4-61-93, 4-61-92 Ymash-sp@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮМАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453675, с.Юмашево, ул.Советская, 26, тел.(34751) 4-61-93, 4-61-92 |
| --- | --- | --- |

? А Р А Р                                            № 17                                   Р Е Ш Е Н И Е

«29» сентябрь 2015 й.                                              «29» сентября 2015 г.

Об утверждении  плана мероприятий по исполнению наказов избирателей кандидатов в депутаты в ходе избирательной кампании 2015 года.

Совет сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан  решил:

1. Утвердить план мероприятий по исполнению наказов избирателей высказанных кандидатам в депутаты СП Юмашевский сельсовет в ходе избирательной кампании 2015 года (прилагается).

2.  Управляющему делами регулярно 1 раз в полугодие готовить

информацию о проделанной работе для депутатов СП Юмашевский сельсовет.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю за собой.

Глава

сельского поселения Юмашевский сельсовет

муниципального района Баймакский район

Республики Башкортостан                                                      Аюпов А.Б.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета СП

Юмашевский сельсовет

МР Баймакский район РБ

№ 17  от  29.09.2015 г.

План мероприятий по исполнению наказов избирателей

кандидатов в депутаты в ходе избирательной кампании 2015 года

| № о к р у г а | Наименование наказа избирателей | Исполнители (депутаты, в т.ч. предприятия, организации и т.д.) | Срок исполнения | Расходные материалы и финансы | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) снос ветхого жилого дома Исяновой Х.С. 2) ямочный ремонт улиц А. Алибаева, Горная 3) установка светильников | Депутат Хисматуллина Н.Ф. КФХ «Шахмухаметов А.А.» Администрация СП | до 01 июля 2016 г. до 01 октября 2016 г. до 01 августа 2016 г. | ГСМ 3500 руб услуги техники 5000 руб услуги техники |  |
| 2 | 1) ямочный ремонт улицы Советская 2) проведение культурного мероприятия «Урам байрамы» 3) установка светильников 4) очистка территории ферм при въезде СП Юмашево | Администрация СП, депутат Аюпов А.Б. депутат Аюпов А.Б. Администрация СП Депутат Аюпов А.Б., Администрация СП | до 01 августа 2017 г. до 01 июля 2016 г. до 01 сентября 2016 г. до 01 июня 2016 г. | услуги техники |  |
| 3 | 1) установка светильников 2) ремонт забора частных домов 3) проведение культурного мероприятия «Урам байрамы» | Администрация СП Депутат Яналин Я.А. депутат Яналин Я.А. | до 01 сентября 2016 г. до 01 июля 2016 г. до 01 июля 2016 г. |  |  |
| 4 | 1) установка светильников 2) ремонт ограждения мечети | Администрация СП депутат Шахмухаметов А.А. | сентябрь 2018 г. до 01 июня 2016 г. | п/м 10000 руб |  |
| 5 | 1) ямочный ремонт улиц Сакмар, Юбилейная 2) проведение культурного мероприятия «Урам байрамы» | Администрация СП, депутат Султангараева Г.Я. депутат Султангараева Г.Я. | до 01 сентября 2016 г. до 01 сентября 2017 г. |  |  |
| 6 | 1) ремонт дорожного покрытия ул. Школьная 2) установка светильников | Администрация СП, депутат Байсубаков Д.Г. Администрация СП | до 01 ноября 2015 г. сентябрь 2017 г. |  |  |
| 7 | 1) установка светильников 2) ремонт дорожного покрытия ул. Лесная 3) проведение культурного мероприятия «Урам байрамы» | Администрация СП Администрация СП, депутат Байзигитов М.М. депутат Байзигитов М.М. | до 01 сентября 2016 г. июль 2018 г. август 2018 г. |  |  |
| 8 | 1) ремонт ограждений мечети 2) ремонт заборов частных домов 3) снос ветхого жилого дома Абдрахманова Г.Х. 4) установка светильников 5) установка памятной доски к 105 летию мечети | Администрация СП, депутат Рамеев Р.М. депутат Рамеев Р.М. депутат Рамеев Р.М. Администрация СП депутат Рамеев Р.М. | до 01 июня 2016 г. постоянно до 01 июля 2016 г. до 01 сентября 2017 г. до 01 июня 2016 г. | п/ м 10000 руб 10000 руб |  |
| 9 | 1) очистка от строительного мусора бывший д/сад «Миляш» 2) подготовка мероприятию «Здравствуйте, односельчане!» 3) проведение культурного мероприятия «Урам байрамы» 4) установка памятника ВОВ | депутат Шаяхметова И.Р., глава КФХ Миннибаев Б.Ф. депутат Шаяхметова И.Р. депутат Шаяхметова И.Р. администрация СП, депутат Шаяхметова И.Р. | до 10 октября 2016 г. июнь 2016 г. июль 2018 г. май 2016 г. | 25000 руб |  |
| 10 | 1) проведение культурного мероприятия «Урам байрамы» 2) установка светильников 3) ямочный ремонт дорог ул. Дардманд | депутат Давлетбаев И.М. администрация СП администрация СП, депутат Давлетбаев И.М. | июль 2019 г. июнь 2017 г. сентябрь 2018 г. |  |  |

Глава сельского поселения

Юмашевский  сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан                               А.Б. Аюпов.