| БАШ?ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БАЙМА? РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* ЙОМАШ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛ2М2№Е ХАКИМИ2ТЕ 453675, Йомаш ауылы, Совет урамы, 26, тел.(34751) 4-61-93, 4-61-92 Ymash-sp@yandex.ru |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮМАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453675, с.Юмашево, ул.Советская, 26, тел.(34751) 4-61-93, 4-61-92 |
| --- | --- | --- |
| ИНН 0254002185 | КПП 025401001 | ОГРН 1020201546298 |

Б О Й О Р О ?	                                     № 19                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» июнь 2017 й.                                                                              «20» июня 2017 г.

«О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов» на территории сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов,  администрация сельского поселения Юмашевский  сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищного фонда, объектов социальной сферы, энергопотребляющих организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов в следующем составе:

- председатель комиссии – Аюпов А.Б. глава сельского поселения

- зам.пред. комиссии – Давлетбаев И.М. депутат сельского поселения

- секретарь комиссии – Хабиева А.Ф. зав. филиалом ООШ д. Юлук

- член комиссии – Мурзабулатов Р.Р. директор МОБУ СОШ им.А.Алибаева

- член комиссии - Султангараева Г.Я. культорганизатор СДК с.Юмашево

- член комиссии -  Абдуллина В.Я. заведующая ФАП

- член комиссии – Маннапова Д.Р. культорганизатор Юлукского клуба

2. Утвердить Программу проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний отопительный период 2017-2018 годов согласно Приложению.

3. Начать подачу теплоносителя в системы теплоснабжения в режиме отопления на объекты здравоохранения, в детские дошкольные учреждения и учебные заведения, в жилищный фонд населенных пунктов.

Глава

сельского поселения

Юмашевский сельсовет:                             Аюпов А.Б.

«Утверждаю»

Глава сельского поселения

Юмашевский сельсовет

_________ А.Б.Аюпов

«20» июнь 2017 г.

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года по сельскому поселению Юмашевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

- Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить постановление администрации сельского поселения Юмашевский сельсовет муниципального района Баймакский район по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года. | июнь 2017г. | Аюпов А.Б. |
| 2 | Создать комиссию по подготовке учреждений к работе в осенне-зимних условиях 2017-2018г.г. | июнь 2017г. | Аюпов А.Б. |
| 3 | Провести совещание с руководителями учреждений по подготовке к работе в осенне-зимний период. | июль-август 2017г. | Аюпов А.Б. |
| 4 | Организовать выступление в средствах массовой информации по вопросам подготовки к работе в осенне-зимних условиях. | август 2017г. | Давлетбаев И.М. |
| 5 | Провести заседания Совета о ходе подготовки к отопительному сезону по подготовке к работе в осенне-зимних условиях 2017-2018г.г. | сентябрь 2017г. | Аюпов А.Б. |

# Приложение

Утверждена постановлением

Главы сельского поселения

Юмашевский сельсовет

от 20 июня 2017 г. № 19

Программа

проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний отопительный период 2017-2018 годов.

## 1. Общие положения

Подготовка к отопительному периоду проводится в целях обеспечения нормативного температурного режима в зданиях потребителей тепловой энергии с учетом их назначения,  исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя оборудования, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и работы учреждений социальной сферы  в отопительный период, поддержания необходимых параметров энергоносителей, поступающих от источников теплоснабжения.

Контроль подготовки объектов к отопительному периоду должен обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов;

- соблюдение нормативных параметров эксплуатации строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий проживания населения, эксплуатации учреждений.

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов поставщиками и потребителями тепловой энергии.

# 2.Организация проверок готовности потребителей тепловой энергии

Проверки готовности  к отопительному периоду потребителей тепловой энергии проводятся  комиссией  по оценке готовности объектов жилищного фонда  и   социальной сферы, на территории муниципального района Баймакский  район  Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов, на основании графика проверок готовности к работе потребителей тепловой энергии на территории муниципального района Баймакский  район  Республики Башкортостан, приведенного в таблице 1 согласно указанных в графике сроков.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование организации | Юридический адрес | Фактический адрес | Планируемая дата работы комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Юмашевский сельсовет | 453672 Р.Б. Баймакский район с. Юмашево ул. Советская 26 | 453672 Р.Б. Баймакский район с. Юмашево ул. Советская 26 | с 28.08.2017 г. – 05.09.2017 г. |

3. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3)  разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)   выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)  состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)  состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)    работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)  плотность оборудования тепловых пунктов;

13)  наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)  отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

16)  проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

17)	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3, приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований указанных в 2, 4, 8 и 17 пункта настоящих правил.